Diagrama

Descripción generada automáticamente

Tema: casos de uso

Reunión del 13 de Octubre de 2023

**Acta de Reunión No: 017 Proceso: Proyecto**

**Aerolínea**

Lugar: salón 3-219 Fecha: 13 de octubre del 2023

Hora de Inicio: 13 am Hora de Finalización: 14:00 pm  
 Objetivo de la Reunión:

Creación de servicios con axios e injertación en las vistas.

Asistentes:

Brayan

Valentín

Evelyn

Ausentes:

Felipe

Invitados:

Profesor Cesar Jaramillo

***DESARROLLO DE LA REUNIÓN***

1. **Temas a Tratar.**

**Integración**





**Acta de Reunión No: 017 Proceso: Proyecto**

**Aerolínea**

1. **Seguimiento tareas acta anterior (016).**

Evelyn logró la disposición deseada de elementos en la navbar

1. **Desarrollo de los Temas (si requiere de más espacio, anexe hojas en blanco).**

Tuvimos 2 problemas:

1. La máquina de Evelyn por alguna razón relacionada con una organización de archivos cuestionable perdió la capacidad de importar nuevas librerías, Valentín, intentando resolver esto mientras Evelyn miraba con Brayan el problema #2, siguió los consejos de ChatGPT y borró los archivos de .vscode y los 2 archivos de configuración .json de la aplicación Vue.js, lo cual la hacía inutilizable.
   1. Valentín luego pasó por whatsapp los archivos faltantes a Evelyn, y ella logró instalar nuevamente la Vue CLI
2. Un merge hecho el día anterior desde la rama front/Login2 hacia develop presentaba un error: un anidamiento incorrecto de los estilos css en la vista Login.vue sobre escribía los estilos globales del proyecto, lo anterior causaba una ruptura completa de la página principal. El trouble shooting de este pequeño detalle en todo el fitFlow llevó 2 horas, y después de varios revert, reset, drop y merge, Evelyn descubrió lo que estaba mal.
   1. Nos comprometimos a tener una mejor comunicación en cuánto a los merges a develop para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro.
   2. El equipo frontend mejorará su comunicación.
   3. El coordinador de versiones (Valentín) será más precavido antes de dar el visto bueno a un merge a develop.
3. Descubrimos que el método Service.login debe empotrarse en el formulario del login en un submit.prevent y no directamente en el botón submit. Hay que investigar como vincular botones con métodos, ya que hasta ahora, la acción de un botón refresca toda la vista.





OBSERVACIONES:

**Acta de Reunión No: 017  
Proceso: Proyecto**

Valentín se compromete a mirar más documentación de cómo utilizar revert, drop y reset para errores atrás en las ramas de gitKraken

**Aerolínea**

FIRMAS:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

\_\_\_Valentín Valencia Valencia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_Brayan Andrey Torres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ Evelyn Tabares \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ Felipe Galindo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

